# Lotto Auto Result
Agent Execution Pack

เอกสารสั่งงาน agent แบบลงมือทำได้ทันที
สำหรับต่อยอดระบบออกผลอัตโนมัติจากโค้ดจริง

| ขอบเขต | ระบบ Lotto package ปัจจุบัน + Auto Result integration layer |
| --- | --- |
| แนวทาง | ต่อยอดของเดิม ไม่รื้อ settlement contract เดิม |
| ผลลัพธ์ที่ต้องได้ | Config-driven result source, fetcher, parser, mapping, retry, audit log, admin test tools |
| การใช้งานเอกสาร | ใช้เป็น master instruction และแยกส่ง agent ทีละ phase ได้ทันที |

คำสั่งหลัก: ห้าม hardcode logic รายหวยไว้ใน service หลัก ยกเว้นกรณีจำเป็นจริงและต้องบันทึกเหตุผลไว้ใน code comment/ADR

# 1. เป้าหมายและหลักการออกแบบ

• ใช้ระบบงวดเดิม, schedule เดิม, manual settle เดิม และ settlement contract เดิมเป็น source of truth ฝั่ง business.

• เพิ่ม integration layer ใหม่เพื่อดึงผลจากภายนอกแบบ config-driven รองรับทั้ง API และ HTML scraping.

• ระบบต้อง idempotent, audit ได้, retry ได้, test ได้จาก admin, และ fallback กลับไป manual settle ได้เสมอ.

• ห้ามเปลี่ยน public interface เดิมของ flow ประกาศผล manual โดยไม่ประกาศผลกระทบ.

# 2. ข้อเท็จจริงจากระบบปัจจุบันที่ต้องยึด

• มี auto generate งวดอยู่แล้ว และ draw_date ของหวยข้ามวันสามารถยึดจาก result_at date ได้.

• market ตอนนี้มี result_url แต่ยังไม่มี machine-readable config สำหรับ auto result.

• SettlementService รับผลมาตรฐานหลักคือ first_prize และ last_2_digits แล้ว derive ค่าที่เหลือได้.

• หน้าประกาศผลปัจจุบันยังเป็น manual input; ต้องคงไว้เป็น fallback และเครื่องมือแก้เหตุการณ์ผิดพลาด.

# 3. เป้าหมายเชิง technical outcome

| ชั้นงาน | ผลลัพธ์ | สถานะที่คาดหวัง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Config | lotto_result_sources | ต้องมี | เก็บกติกาการดึงผล |
| Execution | AutoResult fetcher | ต้องมี | รันตาม schedule/retry |
| Parser | JSON/CSS/Regex | ต้องมี | เริ่มจาก 3 แบบนี้ก่อน |
| Audit | fetch logs + raw payload | ต้องมี | ต้อง debug ย้อนหลังได้ |
| Admin | test fetch / preview map | ต้องมี | ทีมงานตรวจ rule ได้ |
| Fallback | manual settle เดิม | ต้องคงไว้ | ห้ามถอดออก |

# 4. ภาพรวมสถาปัตยกรรมเป้าหมาย

• Round Generator: สร้างงวดล่วงหน้าตาม schedule เดิม.

• Result Source Resolver: เลือก source ที่ active สำหรับงวดนั้นและ snapshot ลง draw.

• Request Builder: สร้าง URL/headers/query/body จาก template + lookup date rule.

• Fetcher: เรียก API หรือ HTML source พร้อม timeout, retry, log.

• Parser: แปลง raw payload เป็น parsed payload.

• Mapper: map parsed payload เป็น normalized business result.

• Validator: ตรวจความครบถ้วน/format ก่อนส่งเข้า settlement.

• Applier: เรียก settlement service เดิมเพื่อประกาศผลจริง.

• Admin Tooling: ทดสอบ source, preview parsed/mapped payload, ดู log ย้อนหลัง.

# 5. ตารางใหม่ที่ต้องเพิ่ม

• lotto_result_sources: เก็บ definition ของ source และ rule การ map.

• lotto_result_fetch_logs: เก็บทุกการพยายามดึงผลพร้อม request/response/raw/error.

• ถ้าจำเป็นในอนาคตสามารถเพิ่ม lotto_result_source_versions หรือใช้ snapshot json ที่ draw แทน version table ใน phase แรก.

# 6. ฟิลด์ที่ต้องเพิ่มใน lotto_draws

• result_fetch_status (nullable/string): pending, success, empty_result, http_error, parse_error, validation_error, exhausted.

• result_fetch_attempts (unsigned int): นับจำนวนครั้งที่ลองทั้งหมด.

• result_fetched_at (datetime nullable): เวลาที่ fetch สำเร็จล่าสุด.

• result_fetch_error (text nullable): last error แบบสั้น.

• result_source_snapshot_json (json nullable): snapshot config ตอนจะใช้งาน.

• result_raw_payload_json (json/text nullable): raw payload ที่เก็บไว้ระดับ draw.

• result_normalized_payload_json (json nullable): normalized result ล่าสุดก่อน apply.

• result_payload_hash (varchar nullable): ใช้กัน apply ซ้ำแบบเนื้อหาเดิม.

# 7. โครงสร้างที่แนะนำสำหรับ lotto_result_sources

| field | type | หน้าที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| market_id | fk | ผูกกับ market | 1 market มีได้หลาย source ตาม priority |
| is_active | bool | เปิด/ปิดใช้งาน | ใช้ soft disable ได้ |
| priority | int | ลำดับ fallback | น้อยกว่ามาก่อน |
| source_type | enum | api/html | phase แรกสองแบบนี้พอ |
| endpoint_url | string | URL หลัก | เช่น /result endpoint |
| http_method | enum | GET/POST | ส่วนใหญ่ GET |
| request_headers_json | json | header template | mask sensitive value ตอน log |
| request_query_template_json | json | query template | เช่น {"draw":"{{ lookup_date }}"} |
| request_body_template_json | json | body template | ใช้เมื่อ POST |
| lookup_date_mode | enum | วิธีคำนวณวันที่ query | เช่น round_date_minus_days |
| lookup_date_offset_days | int | offset วัน | เช่น 1 |
| parser_type | enum | json_path/css_selector/regex | parser กลาง |
| parser_config_json | json | รายละเอียด parser | path/selectors/regex list |
| mapping_config_json | json | map เป็น first_prize,last_2_digits | ห้ามไปผูกใน code รายหวย |
| validation_config_json | json | rule ตรวจผล | digits length / required field |
| retry_policy_json | json | retry windows / max attempts | ใช้ default ได้ถ้าไม่ override |
| timeout_seconds | int | request timeout | ควรตั้งต่ำพอและควบคุมได้ |
| effective_from/to | datetime nullable | ช่วงเวลาที่ rule นี้ใช้ได้ | รองรับ source เปลี่ยนรูปแบบภายหลัง |

# 8. โครงสร้างที่แนะนำสำหรับ lotto_result_fetch_logs

• ต้องเก็บ draw_id, market_id, source_id, started_at, finished_at, duration_ms, status, attempt_no.

• ต้องเก็บ request_url, method, masked headers, request payload, response status, response body/raw text.

• ต้องเก็บ parsed_payload_json, normalized_result_json, validation_result_json, error_message.

• ต้องสามารถ filter ตาม draw, market, source, status, date range และดู body ได้จาก admin/debug page.

# 9. Rule domain ที่ต้อง encode ให้ชัด

• draw_date ในระบบไม่จำเป็นต้องเท่ากับวันที่ที่ยิง query ภายนอก.

• lookup_date ต้องคำนวณจาก configurable rule เช่น round_date_minus_days.

• ของดาวโจนส์ VIP: draw_date 2026-03-27 ต้องยิง source ด้วย draw=2026-03-26.

• mapping ของดาวโจนส์ VIP: first_prize <- prize_1st, last_2_digits <- right(prize_2nd, 2).

• อย่า derive business rule แปลกเพิ่มเองโดยไม่มี config/ข้อกำหนด เช่น top_3 หรือ top_2 จาก source ใหม่ ถ้า settlement เดิมทำอยู่แล้วไม่ต้องทำซ้ำ.

# 10. Phase 1 - Schema และ Backward-compatible foundation

• สร้าง migration ตาราง lotto_result_sources.

• สร้าง migration ตาราง lotto_result_fetch_logs.

• เพิ่มฟิลด์ result fetch tracking ลง lotto_draws.

• เพิ่ม model/cast/enum ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทบ controller เดิม.

• เพิ่ม seeder หรือ admin resource พื้นฐานให้สามารถกรอก source config ได้.

# 11. Phase 2 - Resolver, Request Builder, Parser, Mapper, Validator

• สร้าง ResultSourceResolver หา source ที่ active ตาม market และ effective window.

• สร้าง LookupDateResolver รองรับ mode อย่างน้อย ROUND_DATE, ROUND_DATE_MINUS_DAYS, ROUND_DATE_PLUS_DAYS, RESULT_AT_DATE.

• สร้าง RequestTemplateRenderer แทนค่า {{ draw_date }}, {{ lookup_date }}, {{ result_at }}, {{ market_code }} ได้.

• สร้าง parser 3 แบบ: JSON path, CSS selector, Regex.

• สร้าง mapper function พื้นฐาน เช่น value(path), right(path,n), left(path,n), digits_only(path), trim(path).

• สร้าง validator สำหรับ normalized result โดยเน้น required fields และ digit length.

# 12. Phase 3 - Fetch command, retry orchestration และ apply flow

• สร้าง command เช่น lotto:fetch-auto-results.

• เลือก draw ที่ปิดแล้วและถึงเวลา result_at แต่ยังไม่ resulted.

• lock ต่อ draw เพื่อกัน concurrent worker apply ซ้ำ.

• log ทุก attempt ลง fetch log.

• ถ้า validate ผ่านให้เรียก settlement service เดิมเท่านั้น.

• ถ้าผลซ้ำ hash เดิม ห้าม apply ซ้ำ แต่ให้ log duplicate-safe skip.

# 13. Phase 4 - Admin tooling และ operations

• หน้า config source ต่อ market.

• หน้า test fetch by draw/date/source พร้อม preview request/response/parsed/mapped/validation.

• หน้า fetch log history + filter + raw inspector.

• ปุ่ม retry manual เฉพาะ draw ที่ยังไม่ resulted หรือที่ต้อง re-test ใน sandbox mode.

# 14. Phase 5 - Production hardening

• เพิ่ม fallback source ตาม priority.

• เพิ่ม alert เมื่อ attempt เกิน threshold หรือ failed หลังเวลาผ่านไปนาน.

• เพิ่ม masking/sanitization ของ body/header ก่อนแสดง admin.

• เพิ่ม metrics เช่น success rate ต่อ source และ median fetch latency.

# 15. Retry policy มาตรฐานที่ควรใช้

• เริ่มพยายามครั้งแรกเมื่อ result_at <= now.

• retry ทุก 1 นาที 15 ครั้งแรก.

• จากนั้น retry ทุก 5 นาทีอีก 12 ครั้ง.

• เมื่อเกิน policy ให้ mark result_fetch_status = exhausted แต่ยังเปิด manual retry ได้.

• กรณี source ตอบ success แต่ field สำคัญว่าง ให้ถือเป็น empty_result หรือ validation_error ไม่ใช่ success.

# 16. Test plan ที่ agent ต้องทำ

• Unit test: LookupDateResolver ทุก mode สำคัญ.

• Unit test: JSONPath parser, CSS selector parser, Regex parser.

• Unit test: mapper expression เช่น right(), digits_only().

• Unit test: validator สำหรับ first_prize และ last_2_digits.

• Feature test: command พบ draw ที่ถึงเวลาแล้ว -> fetch success -> settle success.

• Feature test: draw เดิมถูก command รันซ้ำ -> ไม่ settle ซ้ำ.

• Feature test: source fail / parse fail / validation fail -> log ถูกต้อง.

• Feature test: fallback source ทำงานเมื่อ source แรก fail.

• UI test หรือ manual QA: หน้า test fetch แสดงข้อมูลครบและไม่ render body เพี้ยน.

# 17. Acceptance criteria

| # | รายการ | ผ่านเมื่อ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เพิ่ม source config ให้ดาวโจนส์ VIP ได้โดยไม่แก้ business logic รายหวยใน service หลัก | ตรงตามนี้ |
| 2 | ทดสอบ draw_date 2026-03-27 แล้วระบบสร้าง lookup_date 2026-03-26 ได้ถูกต้อง | ตรงตามนี้ |
| 3 | ระบบ map prize_1st และ right(prize_2nd,2) เป็น normalized result ได้ถูกต้อง | ตรงตามนี้ |
| 4 | command รันซ้ำไม่ประกาศผลซ้ำและไม่ทำให้ข้อมูล settlement เพี้ยน | ตรงตามนี้ |
| 5 | มี fetch log ครบตั้งแต่ request ถึง validation outcome | ตรงตามนี้ |
| 6 | admin test fetch ใช้งานได้และช่วย debug source ใหม่ได้จริง | ตรงตามนี้ |
| 7 | manual settle เดิมยังทำงานได้เหมือนเดิม | ตรงตามนี้ |

# 18. Prompt สั่ง agent แบบทีละ phase

## 18.1 Prompt สำหรับ Phase 1

คุณทำงานใน codebase Lotto ปัจจุบัน เป้าหมาย: เพิ่ม foundation สำหรับ auto result โดยห้ามรื้อ settlement เดิมและห้ามทำให้ manual settle เดิมพัง งานที่ต้องทำ 1) สร้าง migration ตาราง lotto_result_sources 2) สร้าง migration ตาราง lotto_result_fetch_logs 3) เพิ่ม field result_fetch_status, result_fetch_attempts, result_fetched_at, result_fetch_error, result_source_snapshot_json, result_raw_payload_json, result_normalized_payload_json, result_payload_hash ลง lotto_draws 4) เพิ่ม model / casts / enum ที่เกี่ยวข้อง 5) ห้ามเปลี่ยน public interface เดิมของ manual settle flow ข้อกำหนด - ใช้โค้ดเดิมเป็น source of truth - backward compatible เท่านั้น - migration ต้อง production-safe - ถ้ามี enum/status ใหม่ ห้ามไปชน business status เดิมของ draw สิ่งที่ต้องส่งกลับ - สรุปสิ่งที่แก้ - รายชื่อไฟล์ทั้งหมดที่เปลี่ยน - ไฟล์เต็มทุกไฟล์ พร้อมวางทับได้ทันที

## 18.2 Prompt สำหรับ Phase 2

ต่อจาก phase foundation ที่มี schema พร้อมแล้ว เป้าหมาย: สร้าง core engine สำหรับ resolve source, build request, parse, map, validate งานที่ต้องทำ 1) สร้าง ResultSourceResolver 2) สร้าง LookupDateResolver รองรับ ROUND_DATE, ROUND_DATE_MINUS_DAYS, ROUND_DATE_PLUS_DAYS, RESULT_AT_DATE 3) สร้าง RequestTemplateRenderer ที่แทนค่า {{ draw_date }}, {{ lookup_date }}, {{ result_at }}, {{ market_code }} ได้ 4) สร้าง parser แบบ JSON path, CSS selector, Regex 5) สร้าง mapper function value(), right(), left(), digits_only(), trim() 6) สร้าง validator ของ normalized result 7) เพิ่ม unit tests ครอบคลุม resolver/parser/mapper/validator ข้อกำหนด - ห้าม hardcode downjone-vip ใน service หลัก - parser/mapping ต้องขยายต่อได้ - interface ภายนอกของ settlement เดิมห้ามเปลี่ยน สิ่งที่ต้องส่งกลับ - สรุป logic - รายชื่อไฟล์ทั้งหมดที่เปลี่ยน - ไฟล์เต็มทุกไฟล์ พร้อมวางทับได้ทันที

## 18.3 Prompt สำหรับ Phase 3

ต่อจาก phase engine core เป้าหมาย: สร้าง auto fetch command ที่สามารถดึงผลและ apply settlement ได้จริงแบบ idempotent งานที่ต้องทำ 1) สร้าง command lotto:fetch-auto-results 2) เลือก draw ที่ปิดแล้วและถึงเวลา result_at แต่ยังไม่ resulted 3) lock ต่อ draw กัน apply ซ้ำ 4) เรียก source resolver -> request builder -> fetcher -> parser -> mapper -> validator 5) log ทุก attempt ลง lotto_result_fetch_logs 6) ถ้าผ่านให้เรียก settlement service เดิม 7) ถ้าผล hash เดิม ห้าม apply ซ้ำ 8) เพิ่ม feature tests ครอบคลุม success, retry, parse fail, validation fail, duplicate run ข้อกำหนด - command ต้องปลอดภัยต่อการรันถี่แบบ cron ทุก 1 นาที - ต้องมี last error ที่อ่านรู้เรื่อง - อย่าทำ side effect ซ้ำถ้ารัน command ซ้ำ สิ่งที่ต้องส่งกลับ - สรุป flow ที่เพิ่ม - รายชื่อไฟล์ทั้งหมดที่เปลี่ยน - ไฟล์เต็มทุกไฟล์ พร้อมวางทับได้ทันที

## 18.4 Prompt สำหรับ Phase 4

ต่อจาก phase fetch command เป้าหมาย: เพิ่ม admin tooling สำหรับ config source, test fetch และดู history งานที่ต้องทำ 1) เพิ่มหน้า admin จัดการ lotto_result_sources ต่อ market 2) เพิ่มหน้า test fetch โดยเลือก draw/date/source แล้ว preview ได้ครบ: request, response, parsed payload, normalized result, validation result 3) เพิ่มหน้า fetch log history พร้อม filter และดู raw response ได้ 4) ถ้ามีเรื่อง security ให้ mask header/body ที่เป็น secret ข้อกำหนด - ห้ามทำให้ admin UI เดิมพัง - ทดสอบได้โดยไม่ต้องประกาศผลจริงเสมอ ควรมี test mode/preview mode - UX ต้องใช้ debug งานจริงได้ ไม่ใช่แค่โชว์ JSON ดิบอย่างเดียว สิ่งที่ต้องส่งกลับ - สรุปสิ่งที่เพิ่ม - รายชื่อไฟล์ทั้งหมดที่เปลี่ยน - ไฟล์เต็มทุกไฟล์ พร้อมวางทับได้ทันที

# 19. Prompt เฉพาะสำหรับตั้งค่า ดาวโจนส์ VIP

ตั้งค่า market รหัส 37 code downjone-vip ให้รองรับ auto result business rule - เปิด 20:00 - ปิด 23:59 - ออกผล 00:35 - draw_date เป็นวันที่ result_at - เวลาดึง source ให้ใช้ lookup_date = draw_date - 1 day - source: GET https://api.dowjonespowerball.com/result?draw={{ lookup_date }} - map field - first_prize = data.results.prize_1st - last_2_digits = right(data.results.prize_2nd, 2) สิ่งที่ต้องทำ 1) เพิ่ม/seed source config สำหรับ market นี้ 2) เพิ่ม tests สำหรับเคส lookup_date และ mapping 3) ห้าม hardcode business rule ไว้ใน service หลักนอกจาก seed/config layer 4) แสดงตัวอย่าง config ที่ระบบใช้จริงได้

# 20. ความเสี่ยงและข้อห้าม

• ห้ามย้าย logic parse/mapping ไปไว้ใน controller.

• ห้ามแก้ SettlementService ให้ไปรู้จัก source ภายนอกโดยตรง.

• ห้ามผูก draw business status กับ integration fetch status จนปนกัน.

• ห้าม overwrite ผลที่ resulted แล้วแบบเงียบ ๆ โดยไม่มี log และ policy ชัดเจน.

• ห้าม expose secret header/token ดิบในหน้า admin หรือ fetch logs.

• ห้ามทำ parser ที่ต้องพึ่ง browser automation ก่อนจะพิสูจน์ว่า HTTP fetch + parse ธรรมดาใช้ไม่ได้จริง.

# 21. Rollout plan

• deploy schema + code foundation ก่อน โดยยังไม่เปิด scheduler จริง.

• config ดาวโจนส์ VIP ใน test/preview mode และเทียบผลจริงหลายงวด.

• เปิด fetch command แบบ dry-run หรือ log-only ช่วงแรก.

• เมื่อ mapping/validation เสถียรแล้วค่อยเปิด apply settlement จริงเฉพาะ market ที่พร้อม.

• หลังจาก production stable แล้วค่อย onboard หวยอื่นทีละรายการผ่าน config + test fetch.

# 22. Checklist ก่อนปิดงานของ agent

• migration รันได้และ rollback ได้

• tests ผ่าน

• manual settle เดิมยังผ่าน

• มีตัวอย่าง config สำหรับ downjone-vip

• admin test fetch แสดง request/response/parsed/mapped ครบ

• cron/command รันซ้ำไม่เกิด duplicate side effect

• ไฟล์ที่แก้ทุกไฟล์ส่งมาเป็นไฟล์เต็มพร้อมวางทับได้ทันที

# 23. สรุปสั้นสำหรับคนรับงาน

งานนี้ไม่ใช่แค่เพิ่ม API call หนึ่งตัว แต่คือการเพิ่ม integration framework สำหรับ auto result โดยต่อยอดของเดิมแบบ production-ready. แกนสำคัญคือ config-driven source, parser, mapper, validator, retry, audit log, admin debugging, และ idempotent apply flow โดย settlement เดิมยังเป็นศูนย์กลาง business logic เหมือนเดิม.

Generated for: Boat | Date: 2026-03-27