MASTER IMPLEMENTATION PLAN

# แผนงานระบบ Auto Result สำหรับ Lotto
(อ้างอิงจากไฟล์ระบบจริง)

เอกสารสำหรับส่งต่อ Agent เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบดึงผลรางวัลอัตโนมัติแบบ production-ready
โดยยึดโครงสร้างปัจจุบันของ package Gametech\Lotto เป็น source of truth

ขอบเขตเอกสาร เอกสารนี้สรุปภาพระบบปัจจุบันจากไฟล์จริง, gap analysis, target architecture, schema ที่ต้องเพิ่ม, service/job/command ที่ต้องสร้าง, UI/admin flow, logging/audit/retry, rollout plan, test plan, acceptance criteria, risk register และ checklist สำหรับ deploy

| ระบบที่อ้างอิง | package Lotto จากไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลด (โฟลเดอร์ Lotto/src/...) |
| --- | --- |
| เป้าหมายหลัก | ทำให้แต่ละรายการหวยสามารถกำหนด rule การดึงผลได้เอง และประกาศผลอัตโนมัติโดยไม่ hardcode รายหวยใน service กลาง |
| ข้อกำหนดเชิงสถาปัตยกรรม | ต้อง preserve interface เดิมของ manual settlement, DrawService และ admin flow ที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานต่อได้ |
| แนวทางหลัก | ต่อยอดระบบเดิมด้วย integration layer ใหม่ แยก result source / fetch / parse / map / validate / apply ออกจาก settlement เดิม |

# 1. Executive Summary

ระบบปัจจุบันมีแกนของ draw lifecycle พร้อมแล้ว ได้แก่ market schedule, auto generate draw, auto open/close และ settlement แบบ manual.

สิ่งที่ยังไม่มีคือชั้น integration สำหรับดึงผลจากภายนอกแบบอัตโนมัติ ซึ่งต้องรองรับทั้ง API และ web scraping รวมถึง rule วันที่ lookup, parser, mapping, validation, retry, audit log และ fallback.

แนวทางที่ถูกต้องคือเพิ่ม result provider framework แบบ config-driven โดยไม่ไปผสม logic ภายนอกกับ SettlementService หรือยัด field พิเศษลงใน result_url เดิม.

manual settle ต้องคงอยู่เป็น fallback ถาวร; auto result เป็น layer เสริม ไม่ใช่การแทนที่ flow เดิมแบบบังคับ

ข้อสรุปเชิงตัดสินใจ ห้ามแก้แบบ quick patch ด้วยการ hardcode if market_code == ... ใน controller หรือ settlement service. ต้องสร้าง result source engine กลางที่ขับเคลื่อนด้วย configuration และมี draw-level snapshot เพื่อให้ behavior ของงวดเก่าไม่เปลี่ยนย้อนหลังเมื่อ admin แก้ config ภายหลัง

# 2. สิ่งที่พบจากไฟล์ระบบจริง

ข้อค้นพบต่อไปนี้ยึดจาก implementation ที่มีอยู่ใน package ปัจจุบัน

| ประเด็น | สถานะปัจจุบันในไฟล์จริง | ผลกระทบต่อแผนใหม่ |
| --- | --- | --- |
| Auto generate งวด | มีแล้วผ่าน GenerateAutoLottoDrawsCommand; คำนวณ draw_date จาก result_at และรองรับ result ข้ามวัน | ใช้ต่อได้ ไม่ควรรื้อ |
| Auto open/close งวด | มีแล้วใน DrawService::syncScheduledStatuses() | ใช้ต่อได้ เพิ่มแค่ fetch ผลหลัง close/result_at |
| Settlement | มี SettlementService รับ result_number แล้ว mark resulted | ต้องคง contract เดิมและให้ auto engine เรียกเข้า service นี้ |
| Admin manual settle | มี LottoDrawController::settle และ validate first_prize + last_2_digits | ต้องคงไว้เป็น fallback / override แบบ manual |
| Market config | มี draw_mode, auto_open_time, auto_close_time, auto_result_time, result_url | ยังไม่พอสำหรับ auto result; ต้องเพิ่มตาราง result source ใหม่ |
| Draw status | ใช้ draft/open/closed/resulted | status หลักใช้ต่อได้ แต่ต้องเพิ่ม fetch status แยกต่างหาก |
| Audit/Log fetch | ยังไม่มี | จำเป็นต้องเพิ่มก่อนเปิดใช้งานจริง |
| Provider-specific parser | ยังไม่มี | ต้องสร้าง engine กลางพร้อม parser types |

# 3. หลักการออกแบบที่ต้องยึด

Preserve interface เดิม: ห้ามเปลี่ยน signature ของ SettlementService::settleDraw(), DrawService flow และ manual settle endpoint โดยไม่จำเป็น

Config-driven before code-driven: รายหวยใหม่ต้องเพิ่มได้ด้วย configuration เป็นหลัก ไม่ใช่แก้ service หลักทุกครั้ง

Source of truth แยกชัด: market schedule ใช้สร้างงวด; result source config ใช้ดึงผล; draw snapshot ใช้ล็อก behavior ของงวด ณ เวลาที่จะ fetch

Idempotent: worker / command ต้องรันซ้ำได้โดยไม่ทำให้ประกาศผลซ้ำหรือเขียนข้อมูลเพี้ยน

Observable: ทุกการพยายามดึงผลต้องมี log request/response/parse/validation outcome ย้อนกลับได้

Manual-safe: ถ้า source ภายนอกล่มหรือ parser พัง ทีมงานยังสามารถ settle แบบ manual ได้ทันทีโดยไม่ติด state พิกล

# 4. Target Architecture

สถาปัตยกรรมเป้าหมายควรแบ่งเป็น 7 ชั้นดังนี้

| ชั้น | หน้าที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1. Market Schedule | เก็บเวลาเปิดรับ ปิดรับ ออกผล และ draw mode | ใช้ของเดิมใน lotto_markets |
| 2. Draw Generator | สร้างงวดล่วงหน้าจาก schedule | ใช้ GenerateAutoLottoDrawsCommand เดิมร่วมกับ rule resolver ใหม่ถ้าจำเป็น |
| 3. Result Source Config | เก็บว่าแต่ละหวยไปดึงผลจากไหน, ยิงยังไง, parse ยังไง, map ยังไง | เพิ่มตารางใหม่ |
| 4. Fetch Orchestrator | หา draw ที่ถึงเวลาต้องลอง fetch แล้ว dispatch งาน | ทำเป็น command + queue job ได้ |
| 5. Parser / Mapper / Validator | แปลง raw payload เป็น normalized result schema กลาง | รองรับ api/html/regex/json-path/css selector |
| 6. Settlement Applier | เรียก SettlementService ด้วย normalized result | ไม่ให้รู้เรื่อง source ภายนอก |
| 7. Audit / Ops Layer | เก็บ fetch logs, retry stats, error states, admin test tools | จำเป็นสำหรับ production |

Separation of Concerns ที่ต้องชัด DrawService ดูแล lifecycle งวด. SettlementService ดูแลคำนวณผู้ชนะและจ่ายผล. Auto result engine ดูแลการไปเอาข้อมูลจากภายนอกแล้วแปลงเป็นรูปแบบที่ settlement รับได้. สามส่วนนี้ห้ามปนกัน

# 5. ภาพข้อมูลที่ต้องไหลในระบบใหม่

Scheduler/command หา draw ที่ status=closed, result_at <= now และยังไม่ success ในฝั่ง fetch

ระบบ resolve active result source ของ market นั้น

ระบบคำนวณ lookup_date ตาม rule ของ source เช่น draw_date - 1 วัน

ระบบ build request, ยิง source, เก็บ raw response

ระบบ parse raw response เป็น parsed payload

ระบบ map parsed payload เป็น normalized result schema เช่น first_prize / last_2_digits

ระบบ validate normalized result

ถ้าผ่าน ให้เรียก SettlementService::settleDraw(draw, normalizedResult)

บันทึก fetch log และอัปเดต draw-level fetch fields ทุกครั้ง

# 6. Normalized Result Contract กลาง

เพื่อไม่ให้ settlement ผูกกับชื่อ field ของ provider ภายนอก ให้กำหนด contract กลางขั้นต่ำดังนี้

| first_prize | เลขรางวัลที่ 1 แบบ 5-6 หลัก; settlement เดิมใช้ derive top_3 / top_2 ต่อได้ |
| --- | --- |
| last_2_digits | เลขท้าย 2 ตัวที่ต้องใช้ settle bottom_2 ตาม contract ปัจจุบัน |
| optional future fields | สงวนไว้ เช่น top_3, top_2, bottom_2, prize_2nd_raw, metadata หากอนาคตรองรับประเภทผลเพิ่ม |

### ข้อบังคับ

Auto engine ต้อง map ผลภายนอกให้เข้ารูปนี้ก่อนเสมอ

ห้ามส่ง payload ชื่อ field ภายนอกตรง ๆ เข้า SettlementService

ถ้าบางหวยต้องใช้ logic พิเศษนอกเหนือจาก contract ปัจจุบัน ให้ design extension แยก แต่ห้ามกระทบหวยเดิม

# 7. Data Model ที่ต้องเพิ่ม

## 7.1 ตาราง lotto_result_sources

ตารางนี้เป็นหัวใจของระบบใหม่ ใช้เก็บกติกาการดึงผลของแต่ละรายการหวย

| คอลัมน์ | ชนิด/ตัวอย่าง | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | primary key |
| market_id | FK lotto_markets | ผูกกับรายการหวย |
| is_active | bool | เปิด/ปิด source นี้ |
| priority | int | ลำดับการลองใช้ ถ้ามีหลาย source |
| source_code | downjone_vip_primary | รหัสอ้างอิงภายใน |
| source_type | api ¦ html | ชนิดของ source |
| endpoint_url | https://api.../result | ปลายทางหลัก |
| http_method | GET ¦ POST | วิธีเรียก |
| request_headers_json | {"Accept":"application/json"} | headers ที่ต้องใช้ |
| request_query_template_json | {"draw":"{{lookup_date}}"} | template query string |
| request_body_template_json | nullable | body สำหรับ POST |
| lookup_date_mode | draw_date_minus_days | rule การคำนวณวันที่ไป query |
| lookup_date_offset_days | 1 | offset เพิ่ม/ลบวัน |
| parser_type | json_path ¦ css_selector ¦ regex | ชนิด parser |
| parser_config_json | json config | กติกา parse raw response |
| mapping_config_json | json config | กติกา map parsed payload -> normalized result |
| validation_config_json | json config | กติกา validate ก่อน settle |
| retry_policy_json | json config | กติกาการ retry |
| timeout_seconds | 10 | กัน source ค้าง |
| effective_from / effective_to | datetime nullable | support versioning / phased change |
| notes | text nullable | หมายเหตุเชิงธุรกิจ/เชิงเทคนิค |
| created_at / updated_at | timestamps | audit |

### ข้อสังเกต design

ห้ามใช้ result_url เดิมแทนตารางนี้ เพราะ result_url เป็นแค่ human link ไม่ใช่ machine-readable integration rule

รองรับหลาย source ต่อ market ได้เพื่อทำ fallback หรือเปลี่ยน source ในอนาคต

effective_from/effective_to ช่วยให้เปลี่ยน provider โดยไม่ทำให้งวดเก่าหลุด rule เดิม

## 7.2 ฟิลด์ที่ควรเพิ่มใน lotto_draws

| คอลัมน์ | ชนิด | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| result_fetch_status | string nullable | สถานะ integration เช่น pending / fetching / success / failed / validation_failed |
| result_fetch_attempts | int default 0 | จำนวนครั้งที่พยายาม fetch |
| result_fetched_at | datetime nullable | เวลาที่ fetch สำเร็จครั้งล่าสุด |
| result_fetch_error | text nullable | error ล่าสุดแบบสรุป |
| result_source_id | FK nullable | source ที่ใช้จริงตอน fetch สำเร็จหรือกำลังใช้ |
| result_source_snapshot_json | json nullable | snapshot config ณ เวลาที่ใช้กับ draw นี้ |
| result_raw_payload_json | longtext/json nullable | raw response ล่าสุดหรือสำคัญสุด |
| result_parsed_payload_json | json nullable | payload หลัง parse |
| result_normalized_payload_json | json nullable | payload หลัง mapping |
| result_applied_by | string nullable | auto ¦ manual |
| result_applied_at | datetime nullable | เวลาที่ system/manual apply result |

### ข้อแนะนำ

ยังไม่จำเป็นต้องขยาย enum status หลักของ draw ถ้าอยากลดผลกระทบ ให้แยก fetch status เป็นอีกชุดแทน

ถ้ากังวลเรื่องขนาดข้อมูล raw response มาก ให้เก็บ full payload ใน fetch log เป็นหลัก และเก็บใน draw แค่ latest snapshot / latest normalized ที่จำเป็น

## 7.3 ตาราง lotto_result_fetch_logs

| คอลัมน์ | ชนิด | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | primary key |
| draw_id | FK lotto_draws | อ้างถึงงวด |
| market_id | FK lotto_markets | ช่วย query/report ง่าย |
| source_id | FK lotto_result_sources nullable | source ที่พยายามใช้ |
| attempt_no | int | ลำดับครั้งที่ลอง |
| trigger_type | scheduler ¦ manual_test ¦ manual_retry | ที่มาของการดึง |
| request_url | text | URL จริงหลังแทน template แล้ว |
| request_method | string | GET/POST |
| request_headers_masked_json | json | headers ที่ตัด secret ออกแล้ว |
| request_payload_json | json | query/body ที่ใช้จริง |
| response_http_status | int nullable | status code |
| response_headers_json | json nullable | header response |
| response_body | longtext nullable | raw body |
| parsed_payload_json | json nullable | ผลหลัง parse |
| normalized_result_json | json nullable | ผลหลัง mapping |
| validation_errors_json | json nullable | เหตุผลที่ validation ไม่ผ่าน |
| outcome | success ¦ empty ¦ http_error ¦ parse_error ¦ validation_error ¦ exception | ผลลัพธ์ครั้งนั้น |
| error_message | text nullable | error แบบอ่านง่าย |
| duration_ms | int nullable | เวลา request |
| created_at | timestamp | audit time |

# 8. Result Source Configuration Spec

## 8.1 Rule สำคัญที่ config ต้องรองรับ

Lookup date rule ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ draw_date เสมอ

แต่ละหวยอาจใช้ source ต่างชนิดกัน: API JSON, HTML page หรือ HTML + regex fallback

field mapping ของ source ภายนอกอาจไม่ตรงกับ schema กลางของระบบ

validation rule ของผลแต่ละหวยอาจต่างกัน เช่น รางวัลที่ 1 5 หรือ 6 หลัก

retry policy ของแต่ละหวยอาจต่างกัน เพราะบาง source update ช้ากว่าเวลาประกาศจริง

## 8.2 Enum/ค่าที่ควร support ใน version แรก

| source_type | api, html |
| --- | --- |
| parser_type | json_path, css_selector, regex |
| lookup_date_mode | draw_date, draw_date_minus_days, draw_date_plus_days, result_at_date, open_at_date, close_at_date |
| mapping function | value, right, left, substr, trim, digits_only, concat |
| validation rule | required, digits_exact, digits_min_max, numeric_only, not_in_placeholder_set |

## 8.3 ตัวอย่าง config สำหรับดาวโจนส์ VIP

Business rule งวดในระบบ 2026-03-27 ต้องยิง source ด้วย draw=2026-03-26 และใช้ prize_1st เป็น first_prize, ใช้ 2 หลักท้ายของ prize_2nd เป็น last_2_digits

{
  "source_code": "downjone_vip_primary",
  "source_type": "api",
  "endpoint_url": "https://api.dowjonespowerball.com/result",
  "http_method": "GET",
  "request_query_template_json": {
    "draw": "{{lookup_date}}"
  },
  "lookup_date_mode": "draw_date_minus_days",
  "lookup_date_offset_days": 1,
  "parser_type": "json_path",
  "parser_config_json": {
    "success_path": "status",
    "success_equals": "success",
    "required_paths": [
      "data.results.prize_1st",
      "data.results.prize_2nd"
    ]
  },
  "mapping_config_json": {
    "first_prize": {
      "fn": "value",
      "path": "data.results.prize_1st"
    },
    "last_2_digits": {
      "fn": "right",
      "path": "data.results.prize_2nd",
      "length": 2
    }
  },
  "validation_config_json": {
    "first_prize": [
      "required",
      "digits_min_max:5,6"
    ],
    "last_2_digits": [
      "required",
      "digits_exact:2"
    ]
  }
}

## 8.4 ข้อห้ามของ config

ห้ามเก็บ secret/token แบบ plain text ใน field ทั่วไปถ้าอนาคตมี source ที่ต้อง auth; ควรแยก secret storage หรือ encrypted config

ห้ามเขียน parser/mapping logic เป็น PHP callable string จาก database โดยตรง เพราะเสี่ยงเรื่อง security และ maintainability

ห้ามให้ admin พิมพ์ regex/json path แบบไม่มี test tool ในหน้า admin เพราะจะ debug ยาก

# 9. Service / Class / Command ที่ต้องเพิ่ม

| ชื่อที่แนะนำ | ประเภท | หน้าที่หลัก |
| --- | --- | --- |
| ResultSourceResolver | Service | หา active source ของ market/draw และคุม priority + effective window |
| LookupDateResolver | Service | คำนวณ lookup_date จาก draw/source config |
| ResultRequestBuilder | Service | build URL/query/body/headers จาก template |
| ResultFetcher | Service | ยิง HTTP request และคืน raw response |
| ResultParserManager | Service | เลือก parser ตาม parser_type |
| JsonPathResultParser | Parser | parse API JSON |
| CssSelectorResultParser | Parser | parse HTML ด้วย selector |
| RegexResultParser | Parser | fallback parse |
| ResultMapper | Service | map parsed payload เป็น normalized result |
| ResultValidator | Service | validate normalized result |
| AutoResultService | Application Service | orchestrate fetch -> parse -> map -> validate -> apply |
| FetchAutoResultsCommand | Console Command | วนหา draw ที่ถึงเวลาลอง fetch และ dispatch/execute |
| TestResultSourceCommand | Console Command | ให้ทีม/dev ทดลอง source ตาม draw/date ได้ |
| RetryPolicyEvaluator | Service | ตัดสินว่าควร retry อีกเมื่อไร |
| ResultFetchLogger | Service | บันทึก fetch logs + update draw fetch fields |

# 10. Job / Scheduler / Orchestration Plan

## 10.1 Scheduler แนะนำ

| งาน | ความถี่ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| lotto:generate-auto-draws | ทุกวันหรือทุก 5 นาทีแบบ guard idempotent | สร้างงวดล่วงหน้าตาม schedule |
| drawService syncScheduledStatuses | ทุก 1 นาที | เปิด/ปิดงวดตามเวลา |
| lotto:fetch-auto-results | ทุก 1 นาที | หา draw ที่ควรเริ่มหรือ retry การดึงผล |
| lotto:test-result-source | manual only | ใช้ debug source ใหม่หรือ source ที่พัง |

## 10.2 เงื่อนไขการเลือก draw เพื่อ auto fetch

draw.status ต้องเป็น closed

draw.result_at ต้องไม่เป็น null และ <= now

draw.status ต้องยังไม่เป็น resulted

draw.result_fetch_status ต้องไม่เป็น success

ถ้ามี result_fetch_status เป็น fetching แต่เก่ากว่าระยะ timeout/lock window ให้ worker ใหม่สามารถ reclaim ได้

## 10.3 Retry policy ที่แนะนำใน version แรก

| ช่วงเวลาเทียบ result_at | ความถี่ลองใหม่ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| 0-15 นาทีแรก | ทุก 1 นาที | source หลายเจ้า update ช้าเล็กน้อยหลังเวลาออกผล |
| 15-60 นาที | ทุก 5 นาที | ลด load แต่ยังตามผลต่อ |
| 60-180 นาที | ทุก 15 นาที | เผื่อ source ล่มชั่วคราว |
| เกิน threshold | mark failed + แจ้งเตือน ops | หยุด loop ไม่รู้จบ |

## 10.4 Locking / concurrency

ต้องกัน worker ซ้ำกัน fetch draw เดียวพร้อมกัน ใช้ DB row lock หรือ distributed lock ผ่าน cache/redis ได้

การ apply result ต้อง lock draw อีกครั้งก่อนเรียก settlement เพื่อกัน race condition ระหว่าง auto กับ manual

ถ้า manual settle เกิดก่อน auto fetch สำเร็จ worker ต้อง detect draw resulted แล้วหยุดทันที

# 11. การเปลี่ยนแปลงใน Admin / Backoffice

## 11.1 หน้า Lottery Market

คง field เดิมไว้ทั้งหมด

เพิ่ม section ใหม่ชื่อประมาณ “Auto Result Source”

market หนึ่งรายการอาจมีหลาย source; หน้า UI ควรมี list/table ของ source config

ต้องมีปุ่ม Add / Edit / Disable / Test Source

ยังคง result_url เดิมไว้เป็น human-readable link ไม่เปลี่ยนความหมาย

## 11.2 หน้า Test Source

นี่คือ tooling สำคัญมากสำหรับทีม ไม่ควรตัด

เลือก market / source / draw หรือระบุ draw_date เอง

ดู lookup_date ที่ระบบคำนวณได้จริง

แสดง request URL/query/body จริง

แสดง raw response

แสดง parsed payload

แสดง normalized result

แสดง validation pass/fail พร้อมเหตุผล

เลือกได้ว่าจะ test แบบไม่ apply หรือ manual apply

## 11.3 หน้า Draw Detail

แสดง fetch status ล่าสุด, attempts, fetched_at, error ล่าสุด

แสดง source ที่ถูกเลือกและ snapshot แบบอ่านง่าย

มีปุ่ม Manual Retry Fetch

มีปุ่ม Manual Settle เดิมตามเดิม

ถ้า auto fetch fail ควรเห็น log ล่าสุดได้จากหน้านี้เลย

# 12. การเปลี่ยนแปลงใน Existing Files

ด้านล่างคือรายการไฟล์เดิมที่มีแนวโน้มต้องแตะ และเหตุผลที่แตะ

| ไฟล์/จุดเดิม | สิ่งที่ต้องเปลี่ยน | ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- |
| Models/LotteryMarket.php | เพิ่ม relation ไปยัง result sources | ห้ามกระทบ fillable เดิมโดยไม่จำเป็น |
| Models/LottoDraw.php | เพิ่ม casts/fillable/relations สำหรับ fetch fields และ logs | อย่าเปลี่ยน behavior result_number เดิม |
| Console/Commands/GenerateAutoLottoDrawsCommand.php | อาจเพิ่ม hook/snapshot timing หรือ next-round resolver | อย่าทำให้ logic daily/weekdays เดิมพัง |
| Services/DrawService.php | อาจเพิ่ม helper ให้ fetch orchestrator ใช้สถานะ draw ได้สะดวก | ห้ามย้าย logic auto fetch เข้ามาใน DrawService จนปนหน้าที่ |
| Services/SettlementService.php | ส่วนมากไม่ควรแก้ ยกเว้นเพิ่ม idempotency guard/metadata ถ้าจำเป็นจริง | ห้ามทำให้ service รู้เรื่อง source ภายนอก |
| Http/Controllers/Admin/LotteryMarketController.php | เพิ่ม CRUD สำหรับ source config หรือแยก controller ใหม่ | ถ้าแยก controller จะสะอาดกว่า |
| Http/Controllers/Admin/LottoDrawController.php | เพิ่ม endpoint สำหรับ retry/test/log view; คง settle เดิมไว้ | อย่าเปลี่ยน contract settle เดิม |
| Resources/views/... | เพิ่ม UI source config, test screen, fetch status | อย่าทำให้หน้าเดิมใช้งาน manual settle ยากขึ้น |
| Providers/LottoServiceProvider.php | bind service ใหม่และ register command ใหม่ | ระวัง dependency graph และ singleton scope |
| Database/Migrations/... | เพิ่ม tables/columns/indexes ใหม่ | ต้องวางชื่อ FK/index ไม่ยาวเกิน MariaDB/MySQL limit |

# 13. ไฟล์/คลาสใหม่ที่ควรเพิ่ม

Models/LottoResultSource.php - model ของ source config

Models/LottoResultFetchLog.php - model ของ fetch logs

Services/AutoResult/AutoResultService.php - orchestrator กลาง

Services/AutoResult/ResultSourceResolver.php - resolve source

Services/AutoResult/LookupDateResolver.php - resolve lookup date

Services/AutoResult/ResultRequestBuilder.php - ประกอบ request

Services/AutoResult/ResultFetcher.php - HTTP client wrapper

Services/AutoResult/ResultMapper.php - mapping engine

Services/AutoResult/ResultValidator.php - validation engine

Services/AutoResult/RetryPolicyEvaluator.php - retry decision

Parsers/JsonPathResultParser.php - JSON parser

Parsers/CssSelectorResultParser.php - HTML CSS selector parser

Parsers/RegexResultParser.php - fallback regex parser

Console/Commands/FetchAutoResultsCommand.php - รัน auto result scheduler

Console/Commands/TestLottoResultSourceCommand.php - ใช้ debug source

Http/Controllers/Admin/LottoResultSourceController.php - admin CRUD ของ source config

Http/Controllers/Admin/LottoResultFetchController.php - manual retry / test / logs

# 14. State Model ที่แนะนำ

## 14.1 Draw status หลัก

ใช้ของเดิมต่อ: draft -> open -> closed -> resulted

## 14.2 Fetch status แยกต่างหาก

| สถานะ | ความหมาย | ใช้เมื่อ |
| --- | --- | --- |
| pending | ยังไม่เคยลอง fetch แต่ถึงคิวหรือกำลังรอถึงคิว | เริ่มต้นหลัง draw ปิด |
| fetching | กำลังมี worker จับงานนี้อยู่ | ป้องกันซ้ำ |
| success | ดึงผล/parse/map/validate/apply สำเร็จแล้ว | ผลสุดท้าย |
| empty | source ตอบมาแต่ยังไม่มีผลที่ใช้ได้ | ยัง retry ต่อได้ |
| http_error | request ไม่สำเร็จหรือ status code ผิด | ยัง retry ต่อได้ |
| parse_error | source เปลี่ยนรูปแบบหรือ parser config ผิด | ต้องตรวจ config/log |
| validation_error | ได้ข้อมูลมาแต่ไม่ผ่าน rule | ต้องตรวจ mapping/source |
| failed | เกิน retry threshold หรือหยุดตาม policy | ต้อง manual intervention |

# 15. End-to-End Flow ตัวอย่าง: ดาวโจนส์ VIP

2026-03-27 19:59 ระบบ generate งวดล่วงหน้าตาม schedule ได้ draw_date = 2026-03-28, open_at = 2026-03-27 20:00, close_at = 2026-03-27 23:59, result_at = 2026-03-28 00:35

เมื่อถึงเวลาเปิดรับ DrawService เปิดงวดอัตโนมัติ

เมื่อถึงเวลาปิดรับ DrawService ปิดงวดอัตโนมัติ

หลัง 2026-03-28 00:35 command lotto:fetch-auto-results เลือก draw นี้เพราะ status=closed และ result_at<=now

LookupDateResolver คำนวณ lookup_date = draw_date - 1 วัน = 2026-03-27

ResultRequestBuilder สร้าง URL = https://api.dowjonespowerball.com/result?draw=2026-03-27

ResultFetcher ยิง request และเก็บ response

JsonPathResultParser ดึง data.results.prize_1st และ data.results.prize_2nd

ResultMapper map เป็น first_prize และ last_2_digits

ResultValidator ตรวจรูปแบบตัวเลข

AutoResultService lock draw แล้วเรียก SettlementService::settleDraw()

บันทึก fetch log outcome=success และอัปเดต draw.result_fetch_status=success

หมายเหตุสำคัญ ตัวอย่างนี้อิง pattern ของดาวโจนส์ VIP ตาม requirement ผู้ใช้ สำหรับหวยอื่น lookup_date และ mapping อาจต่างกัน จึงต้องเป็น config แยก

# 16. Error Handling / Failure Modes

| กรณีล้มเหลว | พฤติกรรมที่ระบบต้องทำ | สิ่งที่ห้ามทำ |
| --- | --- | --- |
| HTTP timeout | log outcome=http_error, เก็บ duration, retry ตาม policy | ห้าม mark resulted |
| 200 OK แต่ไม่มี field สำคัญ | mark empty หรือ validation_error ตามเงื่อนไข | ห้ามเดาเลขจาก field อื่นเอง |
| JSON parse fail | mark parse_error และเก็บ raw body | ห้ามกลืน exception ทิ้งเงียบ ๆ |
| manual settle ระหว่าง auto run | worker ต้อง detect draw resulted แล้ว stop | ห้าม overwrite manual result |
| source config ถูกแก้หลัง draw ถูกสร้าง | draw ต้องใช้ snapshot ที่ lock แล้ว | ห้ามใช้ latest config กับ draw เก่าแบบเงียบ ๆ |
| provider ส่งเลขผิดรูปแบบ | validation fail และแจ้ง ops | ห้าม force apply |

# 17. Security / Reliability / Maintainability

HTTP fetch ต้องมี timeout ชัดเจน ห้าม request ค้างยาว

Mask sensitive headers/params ใน logs ถ้ามี auth token

ทุก parser ต้อง deterministic และ test ได้จาก raw payload fixture

mapping engine ต้องจำกัด function set ให้แน่น ห้าม eval expression ตามใจ

fetch command ต้อง idempotent และ safe ต่อการรันซ้ำ

manual settle ต้องมี precedence สูงกว่า auto retry

ควรแยก config validation ตั้งแต่ตอน admin save source เพื่อกัน parser config ผิดแต่แรก

# 18. Rollout Plan แบบใช้งานจริง

| Phase | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | วาง schema + models + CRUD config + log infrastructure | ยังไม่ auto apply จริง แต่ admin สร้าง source และ test ได้ |
| Phase 1 | ทำ test fetch แบบ manual สำหรับดาวโจนส์ VIP | admin เห็น parsed/normalized result ถูกต้อง |
| Phase 2 | ทำ auto fetch สำหรับ 1 หวย pilot โดยยังเปิด manual fallback | ประกาศผลอัตโนมัติสำเร็จใน pilot และมี logs ครบ |
| Phase 3 | เพิ่ม retry/alerts/dashboard visibility | ops ใช้งานดูแลระบบได้จริง |
| Phase 4 | รองรับ html scraping และหวยหลาย source | ขยาย coverage โดยไม่แก้ core flow |
| Phase 5 | hardening + tests + documentation ปิดช่องโหว่ทั้งหมด | พร้อมใช้ production เต็มรูปแบบ |

# 19. Test Plan ที่ต้องมี

## 19.1 Unit Tests

LookupDateResolver: ครอบคลุม draw_date, result_at_date และ +/- day offset

ResultRequestBuilder: template substitution ถูกต้อง

JsonPath/CSS/Regex parser: parse fixture ได้ตรง

ResultMapper: function value/right/left/substr/digits_only ทำงานถูก

ResultValidator: rule ต่าง ๆ ถูกต้อง

RetryPolicyEvaluator: คิดตาราง retry ถูก

## 19.2 Integration Tests

draw closed + source success -> settlement success -> draw resulted

draw closed + source empty -> no settlement -> fetch status still retryable

draw already resulted -> auto worker skip

config snapshot เปลี่ยนหลัง draw สร้าง -> draw เดิมยังใช้ snapshot เดิม

manual settle แข่งกับ auto settle -> ต้องเหลือผลสุดท้ายชุดเดียวแบบ deterministic

## 19.3 UAT / Ops Tests

admin สร้าง source ใหม่และ test fetch ผ่าน UI ได้

ดู fetch logs และ error ล่าสุดได้

manual retry works

manual settle fallback works แม้ auto source พัง

pilot หวยที่เลือกประกาศผลตรงเวลาอย่างน้อยหลายรอบติดกัน

# 20. Acceptance Criteria แบบพร้อมส่งมอบ

หวย pilot สามารถ auto fetch และ auto settle ได้โดยไม่แก้ code เฉพาะหวยใน service หลัก

มี source config ใน admin ที่บอกได้ครบว่า request/parse/map/validate ยังไง

มี fetch log ย้อนหลังครบทุก attempt

draw เดิมยัง generate / open / close / manual settle ได้ตามเดิม

auto worker รันซ้ำไม่ทำให้ settle ซ้ำ

manual settle มี precedence และไม่ถูก auto overwrite

ถ้า source fail ระบบไม่พังทั้ง draw lifecycle และยัง manual settle ได้

มี test coverage สำหรับ resolver, parser, mapper, validator และ happy path ของ auto result

ไม่มีการ hardcode market_code ใน controller/settlement เป็น logic หลัก

# 21. ข้อห้ามเชิงสถาปัตยกรรม

ห้ามเอา logic fetch/parsing ไปยัดใน SettlementService

ห้ามใช้ result_url เดิมแทน result source config

ห้ามให้ LottoDraw status หลักแบก integration state ทั้งหมด

ห้าม overwrite result ที่ประกาศไปแล้วแบบ silent

ห้ามใช้ code branch แบบ if/elseif ตาม market code เป็นแนวทางหลัก

ห้าม deploy auto apply โดยไม่มี fetch logs และ test tool

ห้ามเก็บ raw response เฉพาะใน memory แล้วไม่ persist เพราะ debug ไม่ได้

# 22. Backward Compatibility

| ต้องคงไว้ | GenerateAutoLottoDrawsCommand, DrawService::syncScheduledStatuses(), SettlementService::settleDraw(), LottoDrawController::settle(), manual admin flow |
| --- | --- |
| เปลี่ยนได้อย่างปลอดภัย | เพิ่ม relations/models/tables/commands ใหม่, เพิ่ม draw fetch fields, เพิ่ม admin pages ใหม่, bind services เพิ่มใน service provider |
| ไม่ควรแตะ | contract ของ result_number เดิมใน settlement เว้นแต่มีแผน migration ชัดเจน |
| fallback strategy | ถ้า auto source ใช้ไม่ได้ ให้ทีมงานใช้ manual settle เหมือนเดิมโดยไม่ต้องแก้โครงสร้างอื่น |

# 23. รายการงานละเอียดสำหรับ Agent

อ่าน package Lotto ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ market, draw, settlement, admin UI และ route เพื่อยืนยันจุดแตะจริงก่อนลงมือ

เพิ่ม migrations สำหรับ lotto_result_sources, lotto_result_fetch_logs และฟิลด์ fetch-level ใน lotto_draws

สร้าง models + relations + casts + indexes ให้ครบ

สร้าง admin CRUD สำหรับ source config พร้อม validation ฝั่ง server

สร้าง services: ResultSourceResolver, LookupDateResolver, ResultRequestBuilder, ResultFetcher, ParserManager, Mapper, Validator, RetryPolicyEvaluator, AutoResultService

สร้าง parsers สำหรับ json_path, css_selector, regex

สร้าง command lotto:fetch-auto-results และ lotto:test-result-source

เพิ่ม binding/register command ใน LottoServiceProvider

เพิ่มหน้า admin test source + view logs + manual retry

เพิ่ม draw detail visibility สำหรับ fetch status / last error / attempts / source snapshot

เพิ่ม integration กับ SettlementService โดย preserve contract เดิม

เขียน tests ครบทุก layer

ทำ pilot config สำหรับดาวโจนส์ VIP

ทำ rollout doc / ops runbook / fallback instructions

# 24. Deployment Checklist

รัน migration สำเร็จทั้งตารางใหม่และคอลัมน์ใหม่

seed หรือสร้าง source config pilot ให้เรียบร้อย

ทดสอบ lotto:test-result-source กับหวย pilot ใน env เป้าหมาย

ตั้ง scheduler ของ lotto:fetch-auto-results

ยืนยัน queue/cron ทำงานจริง

ยืนยัน fetch logs เขียนลง DB

ยืนยัน manual settle fallback ใช้งานได้

เปิด auto apply เฉพาะหวย pilot ก่อน

เฝ้าดูผลหลายงวดติดกันก่อนค่อยขยายหวยอื่น

# 25. สรุปสุดท้าย

ข้อสรุป final ระบบเดิมมีฐาน draw lifecycle และ settlement ที่ดีพอสำหรับต่อยอด งานที่ต้องทำจริงไม่ใช่แก้จุดเดียว แต่คือการเพิ่ม integration subsystem ใหม่แบบครบวงจร: source config, fetch engine, parser, mapper, validator, retry, audit, admin tooling, tests และ rollout discipline. ถ้าทำตามเอกสารนี้ครบ จะได้โครงสร้างที่เพิ่มหวยใหม่ได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำให้ package เดิมเละ